## Slide 1
Edgar Moisés Cuevas González
Leonardo Martínez Chávez
José German Méndez Rodríguez
Josué Adrián Moreno Martínez
Profesor: Carlos E. Moran Garabito 8°A Mecatrónica
Technology Instruments Of Occident

## Slide 2: Metas
Elaborar un robot con los conocimientos adquiridos en este cuatrimestre el cual tendremos que llevar acabo en el desarrollo matemático del robot además de los conocimientos ya adquiridos como los componentes mecánicos y electrónicos.

## Slide 3: Objetivos
El objetivo es que el robot esférico realizado sea de utilidad en diversas áreas y en diferentes campos de trabajo al igual tienen que ser trabajos en los cuales no sean demasiado esfuerzo o trabajo de lo contrarios si se tendrían que hacer mejoras adaptándose a la situación , al igual el robot esta pensado para cambiarle algunas piezas para poder aprovechas su potencial puesto que un brazo robot podría ser visto de diferentes formas aun no pensadas.

## Slide 4: Alcance
El desarrollo del robot va bien hemos hecho la base del robot, además el código del robot no ha generado fallas el cual no se ha terminado pero hemos progresado, cabe mencionar que de acuerdo con lo panificado el robot va concorde con el tiempo.

## Slide 5
Diseño Mecatrónico
Encargado: | Reporte: Cotización | Avance semana: 5 | Fecha: | Cambios: | Observaciones: Tenemos un conflicto en el que si comprar los moto reductores o hacerlos
 |  | Hacer lista de materiales | 01/02 | no | 
 |  | Ver superficialmente los precios | 03/02 | no | 
 |  | Seleccionar | 05/02 | Si | 
 |  | Sumar los precios | 06/02 | Si | 

## Slide 6
Encargado: Edgar Moisés Cuevas González | Componentes | Avance semana: 5 | Fecha: | Cambios: | Observaciones: Se hicieron algunos cambios al momento de comprar los materiales
 |  | Listado De Materiales (Actualizada) | 13/02/2019 | Si | 
 |  | Compra de algunos materiales | 13/02/2019 | Si | 

## Slide 7
Encargado: Méndez Rodríguez José Germán | Reporte: Material para elaboración del robot | Avance semana: 5 | Fecha: | Cambios: | Observaciones: El brazo robotico se ha elaborado con el aglomerado, para modelo, posteriormente se mejorará el prototipo.
 |  | El material para elaboración para el proyecto ha sido el aglomerado | 13/02/2019 | Si | 
 |  | Realización de piezas para el robot | 14/02/2019 | no | 
 |  | Ensamble de piezas | 14/02/2019 | no | 
 |  |  |  | Si/no | 

## Slide 8: Conclusión
Estamos determinando que el robot que estamos elaborando va llevar varios objetivos requeridos en los cuales nos hemos estado basando para poder realizar los expectativas que tenemos con el robot, además le hemos hecho algunos cambios para poder mejora tanto la rotación que sea despacio o considerada bien para que no pueda tirar el material o simplemente que sea por estética